市政管理处10月重点工作完成情况及下月重点工作

计划表

	本月

重点

工作

完成

情况
	按照工作部署从实际出发，确定具体市政设施基础设施改造内容，重点解决群众迫切需要解决的实际问题。2025年10月份已完成：

一、道路工程

宿州市胜利路、环城路路面养护工程：胜利路（西门口-淮海路）沥青路面就地热再生9000平方米、环城路沥青路面就地热再生30000平方米，工程完工。
火车站西广场改造工程、南三环大陈沟桥大桥抢修、宿州市城区路面抢修工程三项工程招标完成，火车站西广场改造进入施工，现路槽开挖平整。
二、道路维修

市内维修及平台消点207件, 自查修复24处，市长热线60件,完成修复60件，“随手拍”单75件，维修面包砖60.37平方米,维修侧石54.54米，火烧板294.08平方米,仿石材砖12.6平方米, 零修沥青路面274.9平方米，混凝土150.72平方米，修复隔离桩17柱，检修井4座。

三、排水设施维修

维修更换雨水井盖板座3套，更换检查井铸铁井盖座20套，维修雨篦2座，更换铸铁雨水篦6套，更换橡胶垫圈97个，平台消点19个,市长热线10个，安装防坠网48个。城区防汛排涝二期排水管道清淤检测完成21276米。

四、路灯维修

消除平台热线单20个，维修电缆故障28处，维修路灯529盏，更换灯罩33个，维修路灯控制柜31台，开挖铺设电缆57米，检修变压8台次，维修被撞路灯1柱，巡检排查线路故障26处，维修高压供电故障7处。
应急保障方面

密切关注天气情况，做好城区应急人员、物资、机械设备等相关保障工作。
六、本月完成安全综合检查一次。

七、落实市委、市政府和市局各项工作安排。

	下月
重点

工作

计划
	一、持续做好市政基础设施维修。
二、落实市委、市政府和市局各项工作安排。



