宿州市公安局零星维修工程项目

项目编号： WQSZGA-2024001

竞

争

性

磋

商

文

件

采购人： 宿州市公安局（盖章）

代理机构： 安徽万千工程项目管理有限公司（盖章）

2024年5月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

一、项目名称及内容	 1

二、供应商资格	1

三、磋商文件获取办法	3

第二章 供应商须知前附表	5

第三章 货物服务要求/项目要求	12

一、 详细技术参数要求/项目要求：	12

二、商务要求	13

第四章 实质性响应审查	14

一、资格性审查表	14

二、符合性审查表	16

第五章 评分办法	17

第六章 供应商须知	19

一、总则	19

二、竞争性磋商文件	20

三、磋商响应文件的编制	23

四、磋商响应文件的提交	25

五、磋商与评审	26

六、定标和授予合同	28

七、质疑与投诉	29

第七章 采购合同	30

第八章 磋商响应文件	23

一、磋商响应函	24

二、项目要求响应情况表（服务类、工程类项目适用）	25

三、商务要求响应情况表（通用）	26

四、本项目实施方案	27

五、资格证明文件及其他重要资料	27

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

宿州市公安局零星维修工程项目的潜在供应商应在安徽万千工程项目管理有限公司获取采购文件，并于 2024年  月  日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：WQSZGA-2024001

项目名称：宿州市公安局零星维修工程项目

采购方式：竞争性磋商

最高限价：100%（本项目报价中所指费率即基于单个项目最终竣工审计价基础上的折扣率）

采购需求：宿州市公安局零星维修工程主要建设内容为单项预算15万元以下（不含15万元)的房建类零星工程施工，包括应急维修及突发状况的临时抢修、维修以及日常零星的修补、改造等一些临时的工程杂项，这些工程项目具有发生的不确定性、较紧迫的建设完成时间性及工程金额小、工程内容琐碎、施工期不连贯等特点。拟招1家施工单位对公安局房建类零星工程进行施工。具体施工内容以招标人安排为准。

合同履行期限：合同签订后1年（或累计结算金额达到60万元后，服务期结束，本年合同自动终止）。合同期满后，根据履约情况，在后续年度预算资金保障到位前提下，经合同双方协商一致，可续签下一服务年度合同，合同续签次数不超过2次，合同结算费率、服务内容与标准保持不变。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》《安徽省财政厅关于进一步优化在政府采购营商环境的通知》（皖财购[2022]556号），本项目为专门面向中小企业采购项目。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：供应商（含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司）存在以下不良信用记录情形之一，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被市场监督管理局列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形第（1）（3）（4）（5）以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、“信用宿州”（http://credit.ahsz.gov.cn/cms/infoPublicity/toInfoHongHeiMd.action）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）]发布的为准，查询截止时点为采购响应递交截止时间。

情形（2）由供应商提供无行贿犯罪记录承诺函。

4.1本次招标要求投标人：须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质（或具有建设工程企业资质管理制度改革后颁发的建筑工程施工总承包乙级及以上资质），具有独立法人资格，提供有效的营业执照和安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

4.2投标人拟派项目负责人：须具备建筑工程专业贰级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格（B类）证书，且符合注册建造师执业管理办法规定。

注：（1）采用一级建造师投标的应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40 号)规定，投标文件应提供一级建造师电子注册证书，且应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

（2）关于安徽省住房和城乡建设厅颁发的二级建造师电子注册证书应符合“安徽省住房和城乡建设厅关于执行《全国一体化在线政务服务平台电子证照二级建造师注册证书》标准的通知”要求，新版的二级建造师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。对于其他省份颁发的二级建造师注册证书使用要求，证书颁发单位另有规定的按其规定执行。

三、获取采购文件

时间：2024年  月  日至2024年  月  日，每天上午8:30至11:30，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

方式：投标供应商将企业营业执照扫描件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书扫描件（含有项目名称、委托代理人联系电话、邮箱、身份证）发送：1814497041@qq.com，并电话告知（程工，19166767780），进行报名；报名成功后代理机构将招标文件电子版发至投标供用商邮箱。（如未电话告知，作无效响应）

## 四、响应文件提交

截止时间： 2024年  月  日09点00分（北京时间）

地点：宿州市银河一路508号（宿州市公安局五楼518室）

## 五、开启

时间： 2024年  月  日09点00分（北京时间）

地点：宿州市银河一路508号（宿州市公安局五楼518室）。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 其他补充事宜

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：　宿州市公安局

地    址：　宿州市埇桥区银河一路508号

联系方式：　李警官　17805572668

## 2.采购代理机构信息（如有）

名    称：　安徽万千工程项目管理有限公司

地　　址：　宿州市埇桥区元一新天地B1栋22层

联系方式：　程美静 19166767780

## 3.项目联系方式

项目联系人：程美静

电　　 话：　19166767780

第二章 供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宿州市公安局零星维修工程项目 项目编号：WQSZGA-2024001 采购内容及预算：详见公告 |
| 2 | 采购人：宿州市公安局 地址：宿州市埇桥区银河一路508号 联系人及联系方式：李警官 17805572668 |
| 3 | 代理机构：安徽万千工程项目管理有限公司 代理机构地址：宿州市埇桥区元一新天地B1栋22层 联系人及联系方式：程美静 19166767780 |
| 4 | 本项目类别：□货物类 □服务类 ☑工程类 |
| 5 | 采购有效期：磋商开始后60天 |
| 6 | 成交人个数： 1个 |
| 7 | 竞争性磋商文件的澄清和修改：详见第六章供应商须知第11条 |
| 8 | 竞争性磋商文件的质疑和答复：详见第六章供应商须知第12条 |
| 9 | 磋商响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告 提交地点：现场提交 磋商开始时间与磋商响应文件提交截止时间一致。 磋商地点：详见竞争性磋商公告 |
| 10 | 评审方法：详见第六章供应商须知第22、23条及本文件第四章、第五章 |
| 11 | 交货或服务提供地点：采购人指定地点 |
| 12 | 投标文件份数：“正本”一份，“副本”二份。除提交的纸质投标文件外，本项目还需递交一份含有电子投标文件的电子u盘。 注意:在递交投标文件时投标人法定代表人应携带法定代表人证明及本人身份证（或委托代理人携带法定代表人的授权委托书及委托代理人身份证）参加开标会。不能提供的，采购人将拒绝接收投标文件。 |
| 13 | 签订合同地点： 宿州市公安局 合同履行期限： 合同签订后1年（或累计结算金额达到60万元，服务期结束，合同自动终止）。合同期满后，根据履约情况，在后续年度预算资金保障到位前提下，经合同双方协商一致，可续签下一服务年度合同，合同续签次数不超过2次，合同结算费率、服务内容与标准保持不变。 |
| 14 | 合同履行期限：合同签订后1年（或累计结算金额达到本项目年度预算后，服务期结束，合同自动终止）。合同期满后，根据履约情况，在后续年度预算资金保障到位前提下，经合同双方协商一致，可续签下一服务年度合同，合同续签次数不超过2次，合同结算费率、服务内容与标准保持不变。 |
| 15 | 磋商保证金： / 万元。 磋商保证金形式：电汇、转账、电子保函。 注：按照《关于进一步规范政府采购管理支持企业发展的通知》（宿财购［2021]48号），为进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，减轻企业负担，降低交易成本，促进民营企业和小微企业积极参与政府采购活动，本项目不收取磋商保证金。 供应商应当保证将全面、真实、有效地履行磋商保证金承诺函的约定，对于在政府采购活动中存在“有效期内撤销文件、无故放弃中标、弄虚作假、串通投标、不签订合同”等违反政府采购相关规定，以及在招标采购文件中规定不予退还的其他情形，利益受损方可向供应商主张赔偿责任，供应商的失信行为将被纳入诚信记录。财政部门、政务服务管理部门将加大对供应商失信行为的惩戒力度，对未履行磋商保证金承诺函约定的供应商，严格依法依规进行处理。 |
| 16（适用于工程施工类项目） | 1、根据宿州市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室《关于落实农民工工资专用账户管理有关规定的通知》（宿治欠办〔2020〕15号）及安徽省人力资源和社会保障厅等9部门《贯彻落实〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉的通知》（皖人社发〔2022〕5号）文件要求，投标单位中标后必须依法设立农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资，未按规定设立的，取消中标资格。 2、根据安徽省人力资源和社会保障厅等8部门《关于印发〈安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法〉的通知》（皖人社发〔2022〕8号）及《关于进一步落实农民工工资保证金三方监管工作的通知》（宿人社秘〔2021〕229号）要求，施工总承包单位须到人社部门办理农民工工资保证金手续，如未按规定办理的，将视为放弃中标资格，没收其投标保证金。 3、农民工工资保证金差异化缴存参照《关于进一步完善工程建设领域农民工工资保证金制度的通知》（皖人社秘〔2019〕12号）及《关于进一步落实农民工工资保证金三方监管工作的通知》（宿人社秘〔2021〕229号）文件执行。 办理部门：宿州市劳动保障监察综合执法支队 地点：南翔云集10号楼宿州市公共人力资源服务中心521室 联系人：王蓓蕾 联系电话：0557-3052082 注：该项适用于工程施工类项目 |
| 17 | 本项目中小企业划分标准所属行业：建筑业 |
| 18 | 磋商保证金到账截止时间与磋商响应文件提交截止时间、磋商开始时间一致。（本项目不适用） |
| 19 | 公告公示媒介：宿州市公安局（https://gaj.ahsz.gov.cn/） |
| 19 | 1、谈判时磋商小组将要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内进行 次（或最终）报价，后一轮报价不能高于前一轮报价，否则作为无效标处理。每轮报价时间为15分钟，逾期将视为放弃本轮报价，以其前一轮报价为准。成交供应商最终报价函填写报价为中标价。 2、投标人应自行踏勘现场，以便获取投标人需自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。 3、成交供应商最终报价函填写报价为中标费率。 |
| 20 | 本项目采购代理服务费（大写）：伍仟元（小写：5000元），由成交供应商支付； 成交供应商是否交纳采购代理服务费：☑是 □否 （1）供应商总报价中应考虑采购代理服务费； （2）成交候选供应商被确定为成交供应商后，须在领取成交通知书之日起3个工作日内向安徽万千工程项目管理有限公司公司支付采购代理服务费。 （3）采购代理服务费以汇款形式支付； （4）成交供应商须在以下账户交纳采购代理服务费： 账户名：安徽万千工程项目管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司宿州汴河支行 账号：1312000209022383547 |

第三章 货物服务要求/项目要求

一、项目要求

（一）工程概况

宿州市公安局零星维修工程主要建设内容为单项预算15万元以下（不含15万元）房建类零星工程施工，包括应急维修及突发状况的临时抢修、维修以及日常零星的修补、改造等一些临时的工程杂项，这些工程项目具有发生的不确定性、较紧迫的建设完成时间性及工程金额小、工程内容琐碎、施工期不连贯等特点。拟招一家施工单位对公安局房建类零星工程进行施工。具体施工内容以招标人安排为准。

合同履行期限：合同签订后1年（或累计结算金额达到60万元后，服务期结束，本年合同自动终止）。合同期满后，根据履约情况，在后续年度预算资金保障到位前提下，经合同双方协商一致，可续签下一服务年度合同，合同续签次数不超过2次，合同结算费率、服务内容与标准保持不变。

工程质量：达到国家验收合格标准，交付招标人使用。

项目总投资：60万元（审计结算价合计），项目个数不确定，审计结算价不超过60万元。本项目设最高费率100％（本项目报价中所指费率即基于单个项目最终竣工审计价基础上的折扣率）。若中标费率为80%，按标准计算实际已完竣工验收合格工程审计价款为A万元，则最终结算支付价款为:A×80%万元。

注：①上报实际已完竣工验收合格工程审计价款*中标费率 （合计结算价款<60万元）。【实际已完竣工验收合格工程审计价款指：项目竣工验收合格后，由中标单位上报，审计单位根据2018年新版《安徽省建设工程工程量清单计价规范》及相关配套文件，定额执行2018年新版《安徽省建设工程费用定额》编制工程量清单并进行造价以便采购人决策，所有材料价格执行施工当期《宿州建设工程造价管理信息》信息价，并作为结算依据，按实结算】

②已完竣工验收合格项目单项或累计达到15万元进行审计，如项目发生漏报或不报，服务期结束后不予结算。

报价方式：本项目采用费率报价，最高投标费率为100%，超过最高投标费率的按无效标处理。费率报价最多保留至小数点后两位，超出部分舍去，例92.879%取92.87%。

中标后，服务期内和项目相关的测绘、设计等相关费用，由中标单位支付，不再单独列项。

（二）其他要求

（1）项目需要在不影响工作、生产、生活情况下施工，如因项目施工工期紧迫，需进行夜间加班，中标人不得拒绝。

（2）中标人施工现场的管理人员、工人需要无条件服从采购人的现场管理，不得对施工周边环境、居民生活等造成不良影响，否则采购人有权随时解除合同。

（3）中标人签认单个项目的《施工任务通知单》后，须在规定时间内完成施工，否则采购人有权按考核管理办法予以处理。中标人需要安排 1 名项目负责人（项目经理）保持与采购人的日常沟通对接，随时随地了解采购人的服务需求，对采购人单位拟开展的施工活动，提出合理化、可行性建议，负责施工现场的管理工作，并按采购人要求随时提交项目相关资料。

（4）中标人在施工过程中必须做好原有建筑、设备等成品的保护工作，并同时做好现场施工人员的安全管理工作，确保整个施工过程安全可控。合同期内，采购人交由中标人施工的工程，一切安全生产责任由中标人自行负责，与采购人无关。

（5）中标人按招标文件和本项目合同约定，承接具体项目时，可不再签订具体项目施工合同，以采购人印发的《施工任务通知单》、本项目合同、决算审计材料等作为结算依据。

（6）在服务期限内若某单个工程项目须进行设计后施工，采购人有权要求中标人为该单个工程项目委托具有相应设计资质的单位进行设计，设计单位确定后中标人向须采购人书面报告设计单位基本情况，在取得采购人书面同意的批复后方可开展设计工作。设计成果严格按照国家、省、市及相关部门的最新规定执行，并在得到采购人的书面认可后，方可作为项目施工的执行标准文件。相关设计费用由投标人在费率报价时综合考虑，采购人不再另行支付设计等其他费用。凡工程类项目，中标人原则上应提供施工设计图纸，涉及管网、道路、立面等需要和周边建筑衔接或与周围环境相协调的，其设计图纸需由中标人与规划部门对接，报批同意后方可实施。

（7）质量保修期

单个零星施工工程质量保修期按以下标准要求执行：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

（3）装修工程为 2 年；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

（5）供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

（7）保温工程 5 年；

（8）其他项目保修期限约定如下：无特殊情况下均为 2 年 。

在保修期内，中标人施工的工程出现质量问题，采购人要求维修的，自接到采购人通知之时起（包括电话通知）24 小时内中标人必须到场维修处理，否则采购人自行组织人员维修，所发生的维修费用及对采购人的损失赔偿费用全部将从中标人的项目质保金中予以扣除。

（三）采购人考核标准

| 序号 | 考核内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 与工程相关材料须提供产品合格证，未提供或不能满足国家质量标准的； |  |
| 2 | 施工工艺达不到国家施工规范要求或竣工项目在质保期内出现质量问题； |  |
| 3 | 服务期内，采购人下达工程任务书不及时响应的； |  |
| 4 | 服务期内，未能按采购人每个单项施工项目工期要求，在招标人规定时间内完成的； |  |
| 5 | 在施工过程中，拟派人员及工程机械配备不完善的； |  |
| 6 | 服务期内，出现拖欠工资3人及以上或工资总额达到1万元以上的； |  |
| 7 | 法律法规规定的其他内容及不利于本项目正常进行的其他事项。 |  |

注：服务期内，采购人对中标供应商进行考核。若中标供应商出现上述任意一种行为，视为违约，招标人有权解除合同并没收其履约保证金。

二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 | 合同签订后1年（或累计结算金额达到60万元后，服务期结束，本年合同自动终止）。合同期满后，根据履约情况，在后续年度预算资金保障到位前提下，经合同双方协商一致，可续签下一服务年度合同，合同续签次数不超过2次，合同结算费率、服务内容与标准保持不变。 |
| 3 | 质量标准 | 达到国家工程施工质量验收合格标准 |
| 4 | 售后服务 | 满足采购人要求。 |
| 5 | 包装要求（货物） | 除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。 |
| 6 | 验收 | 由采购人组织验收 |
| 7 | 付款 | 付款人：宿州市公安局 付款方式：已完竣工验收合格项目单项或累计达15万元，上报采购人进行审计后，采购人支付至工程结算价的97%,剩余3%待项目质保期满后一次性付清（工程结算价=上报实际已完竣工验收合格工程审计价款*中标费率） |
| 8 | 履约保证金 | 签订合同前向采购人缴纳5000元的履约保证金。 (政府采购货物和服务项目履约保证金最高缴纳比例不超过合同金额的2.5%) 保证金形式：转账、电汇、保函、保险等。 |

第四章 实质性响应审查

一、资格性审查表

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 备注(声明函可合并提供或单独提供） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 企业营业执照合法有效 | 提供有效的营业执照和税务登记证的（接受合一的证书），应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容。联合体磋商的，联合体各方均须提供。 |
| 2 | 税务登记证 | 合法有效 |  |
| 3 | 联合体磋商 | 符合第一章供应商资格要求 |  |
| 4 | 财务状况 | 财务状况声明函 | 供应商自行出具 |
| 5 | 依法缴纳税收 | 依法缴纳税收的声明函 | 供应商自行出具 |
| 6 | 依法缴纳社会保障资金 | 依法缴纳社会保障资金的声明函 | 供应商自行出具 |
| 7 | 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力声明函 | 供应商自行出具 |
| 8 | 3年内没有重大违法记录或期限已届满的书面声明 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录或因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限已届满的书面声明 | 供应商自行出具 |
| 9 | 不良行为记录 | 符合磋商公告第二、3.条的要求 | 登陆该款载明的网站查询 |
| 10 | 企业资质、资格 | 企业资质、资格证书 | 符合磋商文件要求 |
| 11 | 拟派项目负责人资格 | 拟派项目负责人资格证书 | 符合磋商文件要求 |
| 12 | 报名情况 | 供应商须在安徽万千工程项目管理有限公司报名获取磋商文件，否则其提交的磋商响应文件将被视为无效 |  |
| 13 | 进口产品审核 | 若本采购项目未明确要求采购进口产品，则根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248号）要求，本采购项目不接受进口产品投标；［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品除外］ | 本条不适用 |
| 14 | 供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的； | 供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的；[供应商须提供《无行贿犯罪行为承诺函》] |  |
| 15 | 标书规范性 | 符合磋商文件要求（按照规定的要求进行编制、装订、标记和签署） |  |
| 16 | 磋商保证金 | 符合磋商文件供应商须知前附表要求 |  |
| 17 | 磋商响应函 | 符合磋商文件要求 |  |
| 18 | 法定代表人授权委托书和身份证明书 | 符合磋商文件要求 | 法人代表参加磋商的无需授权委托书，提供身份证明书即可 |
| 19 | 中小企业声明函 | 符合磋商文件要求 |  |

二、符合性审查表

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求响应情况 | 符合磋商文件第三章第一项要求 |  |
| 2 | 商务要求响应情况 | 符合磋商文件第三章第二项要求 |  |
| 3 | 标书规范性 | 符合磋商文件要求（按照规定的要求进行编制、标记和签署） |  |
| 4 | 磋商响应函 | 符合磋商文件要求 |  |
| 5 | 其他 | 符合磋商文件要求 |  |

第五章 评分办法

| 评审项目 | 分值 | 评审内容及标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 | 施工组织设计（55分） | 1、项目施工整体策划（10分） 由评委会依据方案内容的科学合理性、可行性、整体性等方面的反映情况，进行综合评审： 内容切实可行，能够为采购人提供及时高效的服务，完全满足采购人的实际需要，得8＜F≤10分； 内容基本可行，能够基本满足采购人的实际需求，得5＜F≤8分； 内容相对可行，能够部分满足采购人的实际需求，得3＜F≤5分； 内容有待进一步提升完善的，得1＜F≤3 分； 未提供相关内容的，不得分。 2、人员配备方案（10分） 投标人需要针对本项目实际需求，制定相应的人员配备方案，方案内容应包含人员岗位安排（如施工员、安全员、质量（检）员等等）、人员详细信息（包括但不限于姓名、年龄、工作经验等相关信息）、人员调配及管理制度；由评委会进行综合评审： 人员安排计划切实可行，能够为采购人提供及时高效的服务，完全满足采购人的实际需要，得8＜F≤10分； 人员安排计划基本可行，能够基本满足采购人的实际需求，得5＜F≤8分； 人员安排计划相对可行，能够部分满足采购人的实际需求，得3＜F≤5分； 内容有待进一步提升完善的，得1＜F≤3分； 未提供相关内容的，不得分。 3、施工方法及工艺（8分） 由评委会依据方案内容的科学合理性、可行性、整体性等方面的反映情况，是否能够针对不能类别工程提出有效的施工工艺等，进行综合评审： 内容切实可行，能够为采购人提供及时高效的服务，完全满足采购人的实际需要，得6＜F≤8分； 内容基本可行，能够基本满足采购人的实际需求，得 4＜F≤6分； 内容相对可行，能够部分满足采购人的实际需求，得2＜F≤4分； 内容有待进一步提升完善的，得0＜F≤2分； 未提供相关内容的，不得分。 4、工程进度保障措施（10分） 由评委会依据方案内容的科学合理性、可行性、整体性等方面的反映情况，进行综合评审： 内容切实可行，能够为采购人提供及时高效的服务，完全满足采购人的实际需要，得8＜F≤10分； 内容基本可行，能够基本满足采购人的实际需求，得5＜F≤8分； 内容相对可行，能够部分满足采购人的实际需求，得3＜F≤5分； 内容有待进一步提升完善的，得1＜F≤3 分； 未提供相关内容的，不得分。 5、安全文明保障措施（8分） 由评委会依据方案内容的科学合理性、可行性、整体性等方面的反映情况，进行综合评审： 内容切实可行，能够为采购人提供及时高效的服务，完全满足采购人的实际需要，得6＜F≤8分； 内容基本可行，能够基本满足采购人的实际需求，得 4＜F≤6分； 内容相对可行，能够部分满足采购人的实际需求，得2＜F≤4分； 内容有待进一步提升完善的，得0＜F≤2分； 未提供相关内容的，不得分。 6、应急预案（9分） 由评委会依据方案内容的科学合理性、可行性、整体性等方面的反映情况，进行综合评审： 预案内容切实可行，能够为采购人提供及时高效的咨询服务，完全满足采购人的实际需要，得6＜F≤9分； 预案内容基本可行，能够基本满足采购人的实际需求，得 4＜F≤6分； 预案内容相对可行，能够部分满足采购人的实际需求，得2＜F≤4分； 预案内容有待进一步提升完善的，得0＜F≤2分； 未提供相关内容的，不得分。 |  |
|  | 履约能力（15分） | 企业业绩（15分） 自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有建筑工程项目业绩。 每提供一个合同超过30万元的业绩得5分，最多提供3个。 每提供一个合同总额超过20万元的业绩得4分，最多提供3个。 每提供一个合同总额超过10万元的业绩得3分，最多提供3个。 注：投标文件中须提供中标通知书及合同复印件并加盖投标人公章； 以上涉及到的证明资料应完整或能充分反映评审因素（如时间、合同内容等），如不能体现评审要求，另提供建设单位出具的能体现评审要求的证明材料扫描件。 |  |
| 商务分 （30分） | 工程施工单位为小微企业的价格给予 / % 的扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 价格标经评审满足本文件要求且在预算范围内的投标人的总报价中，最低价格为评标基准价格，得满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）× 价格权值×100。 |  |

注：本项目对小型和微型企业产品的投标价格给予【/%】的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于中型、小型和微型的投标人应当在投标文件中提供《中小企业声明函》。

第六章 供应商须知

一、总则

- 适用范围

1.1本文件是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。

1.2凡在宿州市从事货物服务政府采购竞争性磋商项目，均须使用本范本。

1.3本磋商文件的最终解释权归采购单位所有。

2、定义

2.1货物服务：既是指本范本适用于货物采购或服务采购，也是指货物采购所伴随的服务或服务采购中伴随的货物采购。

2.2工程：既是指本范本适用于	按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.3采购单位：是指具体负责和从事采购业务的集中采购机构、社会中介代理机构和采购人（采购人）的总称。

3、供应商要求

3.1 供应商资格要求详见竞争性磋商公告。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被市场监督管理局列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形第（1）（3）（4）（5）以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、“信用宿州”（http://credit.ahsz.gov.cn/cms/infoPublicity/toInfoHongHeiMd.action）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）]发布的为准，查询截止时点为投标截止时间。

情形（2）由供应商提供无行贿犯罪记录承诺函。

3.4若本采购项目未明确要求采购进口产品，则根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248号）要求，本采购项目不接受进口产品投标；［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品除外］。（本条货物适用）。除非询价文件明确允许，否则凡通过中国海关报关验放进入中国境内且产自海关境外的进口产品，将被视为不符合询价文件要求的产品。

3.5中小微企业参与政府采购活动的，应当在投标文件中提供《中小企业声明函》。

根据《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（皖财购〔2022〕556 号）通知，对小型和微型企业的最后报价给予  /  %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（货物、服务项目：10％-20％）（工程项目：3%-5%）

大中型企业与小微企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，可给予联合体4%-6%的价格扣除（货物、服务项目）；小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的工程项目，可给予联合体 1%-2%的价格扣除（工程项目）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在直接控股、管理关系。

3.6监狱企业参加政府采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱企业的证明文件复印件。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，对监狱企业的最后报价给予  / %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.7残疾人福利性单位参加政府采购活动的应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型和微型企业，对残疾人福利性单位的最后价格给予 / %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 供应商参与磋商活动的费用

4.1供应商必须自行承担所有与参加政府采购活动的有关费用。不论结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、保密

参与政府采购活动的各方主体应对磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6、语言文字

磋商及磋商响应文件使用的语言文字、以及供应商与采购单位就磋商相关事项的所有往来函电均须使用简体中文（部分专用术语需使用外文的除外）。

7、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8、勘察现场

采购单位根据项目的具体情况，可以组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会，但不得单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。

9、偏离

磋商文件允许磋商响应文件偏离某些要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

二、竞争性磋商文件

  - 竞争性磋商文件构成

10.1竞争性磋商文件包括：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知前附表

第三章 货物服务要求/项目要求

第四章 实质性响应审查

第五章 评分办法

第六章 供应商须知

第七章 合同格式

第八章 磋商响应文件

10.2供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的内容。如果其磋商响应书没有满足竞争性磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

11、竞争性磋商文件的澄清和修改

11.1采购人可以对竞争性磋商文件中的有关问题进行澄清、修改。

11.2采购人、代理机构或者磋商小组在提交首次磋商响应文件截止时间前可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改将在本项目交易平台所在地网站中公布，但不指明问题的来源，所有潜在供应商均有义务自行查看该澄清或修改的内容。采购人、代理机构或者磋商小组对竞争性磋商文件进行澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构应当在提交首次磋商响应文件截止之日5日前发布，不足5日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

12、竞争性磋商文件的质疑和答复

12.1潜在供应商已依法获取本磋商文件的（应提供依法获取磋商文件的证明材料），可以对本磋商文件提出质疑。质疑应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出，质疑函的内容应包括《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定的内容。

12.2供应商对磋商文件有质疑的，应在法定质疑期内一次性提出，采购人或代理机构不再接受同一供应商针对同一磋商文件提出的再次质疑（对同一质疑的补充除外）。

12.3采购人或代理机构应当在收到质疑后7个工作日内作出答复。答复内容将在本项目网站中公布，所有获取磋商文件的潜在供应商均有义务自行查看该答复内容。

三、磋商响应文件的编制

13、磋商响应文件构成

13.1磋商响应文件应包括下列内容：磋商响应函格式、资格证明文件、商务要求响应情况表、技术规格响应表、货物服务技术方案、开标一览表、分项报价表等。

13.1.1证明供应商合格的资格文件

应包括磋商文件要求的证明，以证明其有资格参加磋商，以及中标后有能力履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面能力的证明文件。

13.1.2所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品（本条货物类适用）。

13.2供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦中标，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

13.3供应商应在磋商响应文件中体现本文件要求的内容。

14、磋商报价

14.1本项目只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的磋商响应文件将不被接受。

14.2货物类项目适用：开标一览表中的投标总报价应包括投标产品以及其产生的采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

服务类、工程类项目适用：开标一览表中的投标总报价应包括完成本项目的所有费用、税费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

14.3货物类项目适用：货物服务分项报价表上应清楚地标明供应商拟提供货物的名称、型号、数量、单价（含投标产品所产生的采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等）、总价等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

服务类、工程类项目适用：价格标的服务分项报价表上应清楚地标明供应商拟提供的服务或工程费用等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

14.4供应商投标的货币为人民币。

15、磋商保证金（本项目不适用）

15.1供应商在提交磋商响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和形式提交磋商保证金。联合体参加磋商的，其磋商保证金由牵头人提交，并应符合供应商须知前附表的规定。

15.2供应商不按供应商须知前附表要求提交磋商保证金的，其响应文件无效。

15.3未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还。

15.4成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

15.5有下列情形之一的，不予退还磋商保证金，上缴财政：

15.5.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

15.5.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

15.5.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

15.5.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

15.5.5供应商在规定的磋商有效期内撤销或修改其磋商响应文件或放弃候选供应商资格的；

15.5.6成交人在收到中标通知书后，未按磋商文件规定提交履约担保。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期在“供应商须知前附表”中有明确的规定。供应商如未就此提出异议，则视同接受；如承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购单位可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其磋商响应文件。供应商拒绝延长的，可以书面形式拒绝采购单位的这种要求而不失去其磋商保证金。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长磋商有效期。

16.3在磋商有效期内，供应商撤销或修改其磋商响应文件的，应承担责任。

17、磋商响应文件签署

17.1磋商响应文件应由供应商的法定代表人或其被授权代表正确签署。被授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在磋商响应文件中。

17.2磋商响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字。

四、磋商响应文件的提交

18、磋商响应文件的标记

18.1.1磋商响应文件（纸质文件）提供 3（一正两副） 份，胶装装订，封面加盖公章。密封封装在一个封套内，密封袋上标明项目名称、项目编号、所投包号及包名（如果项目分有多个包）、投标人全称及联系电话。

18.1.2电子版磋商响应文件的u盘应单独密封封装，密封袋上标明项目名称、项目编号、所投包号、投标人全称。

18.2 纸质版磋商响应书和电子版磋商响应文件的u盘由投标人现场递交，内容应与电子版一致，不一致的以纸质版为准，正本与副本不一致的以正本为准。

19、磋商响应文件的提交

19.1供应商应按供应商须知前附表中规定的截止时间前递交磋商响应文件。

19.2供应商递交磋商响应文件的地点：详见供应商须知前附表。

19.3供应商所递交的磋商响应文件在谈判开始后不予退还。

19.4采购单位收到磋商响应文件后，应及时登记。

20、磋商响应文件的修改和撤回

20.1在供应商须知前附表规定的磋商响应文件提交截止时间前，供应商可以修改或撤回已提交的磋商响应文件。

20.2供应商撤回磋商响应文件的，受托人自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的磋商保证金。

21、联合体参加磋商（本项目不适用）

由两家或两家以上供应商组成的联合体参与磋商时，应满足以下要求：

21.1联合体成员除必须满足供应商资格的要求外，如本项目还有其他特定条件的，联合体各方中至少有一方符合特定的条件。

21.2联合体应签订联合体协议，明确各方承担的职责和相应的责任，并授权其中的一个成员作为磋商代表，具体进行磋商、签署磋商响应文件、签订合同等事务。联合体协议应作为磋商响应文件的一部分。

21.3联合体代表应能全权处理磋商过程中的有关问题。一旦成为成交供应商，该联合体代表应负责签订合同并负责合同的全面实施，包括合同款项的收付。

21.4联合体各方不得再以自己的名义单独参与同一项目磋商，也不得再组成新的联合体参与同一项目中的磋商。

五、磋商与评审

22、磋商

22.1采购单位将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点组织磋商。供应商的法定代表人提供身份证明书或其委托的代理人应提供有效的法定代表人的授权委托书，否则将否决其参与投标。

22.2采购单位按规定组成三人或以上的磋商小组。

磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

另外，磋商小组成员发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

22.3竞争性磋商活动采用综合评分法评审。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

22.4为保证磋商活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑。

23、评审

23.1实质性响应审查。（详见第四章）

磋商小组首先将对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行实质性响应审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23.2综合评审。（评分办法详见第五章）

磋商小组只对实质上响应磋商文件要求的磋商响应文件按照评分细则进行综合评审。

23.2.1各供应商通过抽签方式随机产生磋商排列顺序，磋商小组将按顺序分别与供应商就商务技术内容进行磋商并进行商务技术评分。

23.2.2磋商小组所有成员按顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。在磋商内容不做实质性变更及重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。

磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价并进行价格评分（磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价），最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。

23.2.3磋商小组将供应商的商务技术分和价格分汇总后得到供应商的最终评审得分，按照最终评审得分由高到低推荐成交候选人。

最终评审得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序确定成交候选供应商；评审总得分且最后报价相同的供应商，按照技术指标优劣顺序推荐。

23.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表加盖公章。

23.4磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组通知所有参加磋商的供应商。

23.5磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

24、异常情况处理

24.1磋商时出现以下情况之一的，将重新组织磋商：

1）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮磋商仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

2）经过磋商，供应商所提供的货物服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

六、定标和授予合同

25、定标方式

25.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

25.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

26、签订合同

26.1采购人与成交人应当在成交通知书发出之日起七个工作日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

26.2采购人在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交人原来总价的10%。

26.3中标通知书发出后，采购人无正当理由不与中标供应商签订采购合同的，将依据相关规定给予处理。

26.4采购人与成交人签订合同后，应自合同签订之日起2个工作日内，将合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外；并自合同签订之日起七个工作日内，将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

- 履约保证金（本项目不适用）

27.1 成交供应商在签订合同前必须按竞争性磋商文件的规定，及时、足额向采购人交纳履约保证金。

27.2履约保证金是督促成交供应商按时、按质、按量履行合同的一个经济制约手段。当采购人因成交供应商违约而造成损失时，可在无须征得成交供应商同意的情况下首先从其所交纳的履约保证金中获取相应的补偿。

27.3政府采购货物和服务项目履约保证金最高缴纳比例不超过合同金额的2.5%。

七、质疑与投诉

28、质疑

28.1参与本项目采购活动的供应商（即提交了磋商响应文件的供应商）对成交结果提出质疑的，最迟可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2参与本项目采购活动的供应商（即提交了磋商响应文件的供应商）认为采购过程使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.3质疑函的内容应包括《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定的内容。

28.4采购人或代理机构在收到供应商的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，退回供应商；如符合要求，则在收到书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出书面答复。

28.5供应商对同一环节的质疑，应在法定质疑期内一次性提出，采购人或代理机构不再接受同一供应商针对同一环节提出的再次质疑。

29、投诉

29.1质疑人对采购单位的答复不满意，或者采购单位未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级政府采购监管部门进行投诉。

- 采购合同

项目编号：

### 一、合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款人：宿州市公安局 |
| 2 | 付款条件：已完竣工验收合格项目单项或累计达15万元，则上报采购人进行审计后，采购人支付至工程结算价的 97%,剩余 3%待项目质保期满后一次性付清（工程结算价=上报实际已完竣工验收合格工程审计价款*中标费率） |
| 3 | 履约保证金：中标供应商在签订合同时提交5000元的履约保证金，支持现金、转账、电汇、保函、保险。 |

二、 合同主要条款

施工合同使用国家住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

第一部分 合同协议书

采购人（全称）：  宿州市公安局

成交供应商（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 宿州市公安局零星维修工程项目 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、项目名称：  宿州市公安局零星维修工程项目   。

2、工程地点：   宿州市       。

3、工程立项批准文号：      /        。

4、资金来源：          。

5、工程内容：详见招标文件、以及相关补充等内容。

- 工程承包范围： 施工总承包，施工图纸及工程量清单要求的范围。

二、合同工期

计划开工日期：     年    月    日

计划竣工日期：     年    月    日

工期总日历天数     日历天（以采购人下发的开工令为准）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

达到国家现行质量验收 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：

工程总费率：             %

人民币（大写）       （¥    元）。

其中：

⑴、安全文明施工费：人民币（大写）      （¥       元）。

⑵、材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）       （¥       元）。

⑶、专业工程暂估价金额：人民币（大写）       （¥       元）。

⑷、暂列金额：人民币（大写）       （¥       元）。

2、合同价格形式：费率合同 。

五、项目经理

成交供应商项目经理：       。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

⑴、成交通知书（如果有）。

⑵、谈判响应函及其附录（如果有）。

⑶、专用合同条款及其附件。

⑷、通用合同条款。

⑸、技术标准和要求。

⑹、图纸。

⑺、已标价工程量清单或预算书。

⑻、其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的

文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1、采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限

和方式支付合同价款。

2、成交供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全， 不

进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、采购人和成交供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行

签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.如若中标单位出现农民工工资拖欠问题，招标人将从工程款中双倍扣除所欠农民工工资。

八、 词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年     月     日签订。

十、签订地点

本合同在宿州市公安局签订。

十一、 工程款支付

已完竣工验收合格项目单项或累计达15万元，则上报采购人进行审计后，采购人支付至工程结算价的 97%,剩余 3%待项目质保期满后一次性付清（工程结算价=上报实际已完竣工验收合格工程审计价款*中标费率）

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、 合同生效

本合同自签字盖章后生效。

十四、 合同份数

本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，采购人执3份、成交供应商执3份。本合同经双方合法代表签字、单位盖章，并在采购人收到中标供应商提交的履约保证金后生效。

采购人（甲方）：                         中标供应商（乙方）：

单位盖章：                               单位盖章：

法人或法人                               法人或法人

授权人（签字）：                         授权人（签字）：

联系电话：                               联系电话：

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                   帐号：

日期：    年   月   日                   日期：   年    月   日

第二部分   通用合同条款

（全文引用（GF-2017-0201）条款）

第三部分  专用合同主要条款

填写说明：专用合同主要条款应符合法律法规规定，合同当事人应遵守平等、自愿、公平、诚实信用原则，不应列入合同签订前实质性实施合同的条款。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括： 履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：

资质类别和等级：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 执行通用条款 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /             ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    /                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       /                     。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  执行通用条款 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： （1）招标文件；（2）成交供应商提交的投标文件；（3）中标通知书；（4）合同条款及前附表。（5）与本工程有关洽商、变更的书面协议；发包人与监理人签订的本工程《委托监理合同》  。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：     /         。

发包人向承包人提供图纸的数量：    /       。

发包人向承包人提供图纸的内容：     /          。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 双方另行确定 ；

承包人提供的文件的期限为： 双方另行确定 ；

承包人提供的文件的数量为： 双方另行确定 ；

承包人提供的文件的形式为： 双方另行确定 ；

发包人审批承包人文件的期限： 双方另行确定 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 双方另行确定 。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  项目所在地发包人项目部  ；

承包人接收文件的地点： 项目所在地发包人项目部 ；

承包人指定的接收人为： 承包方项目经理 。

监理人接收文件的地点：             /            ；

监理人指定的接收人为：           /             。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：         /        。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：        /              。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：   。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包方 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 执行通用条款 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：    执行通用条款    。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  /  。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   /      。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：   /       。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：                        ；

身份证号：                           ；

职 务：                            ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                           。

发包人对发包人代表的授权范围如下：  督促指导监理工程师行使职权，协调施工现各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表及以下事宜：

（1）发布暂停施工命令；

（2）批准变更或变更估价；

（3）签发进度款支付证书；

（4）同意组织竣工验收；

（5）签认竣工付款证书；

（6）签发工程接收证书；

（7）签发缺陷责任终止证书；

（8）签发最终结清证书    。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：     /        。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 施工用水、施工用电由发包方将指定接点，并满足施工要求，接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，承包人每月底向发包人缴纳水电费（价格执行施工当地价格) 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：            /               。

发包人是否提供支付担保：                /               。

发包人提供支付担保的形式：                    /                        。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 5 套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后 1 个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子档 。

（10）承包人应履行的其他义务： 双方另行确定 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：                     ；

身份证号：                     ；

建造师执业资格等级：                        ；

建造师注册证书号：                        ；

建造师执业印章号：                     ；

安全生产考核合格证书号：                        ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：   /   。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理必须保证施工期间每天在岗，接受项目主管部门随时进行现场检查，每月检查次数不低于 22 天 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以1000元/天的罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以1000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以1000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2 天 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 处以5000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 处以1000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 承包人项目负责人、技术负责人、四大员等项目管理人员不得擅自离开施工现场，一旦检查发现处以每人1000元/天罚款，施工期间项目主管部门随时进行现场检查，每月现场检查天数不低于22天 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 本工程不得分包 。

主体结构、关键性工作的范围：     /      。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：          /        。

其他关于分包的约定：             /              。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：         /              。

3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 提供 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 提供5000元作为履约保证金，以支持转账、电汇、保函、保险等形式提供，服务期结束一次性退还。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 见监理合同 。

关于监理人的监理权限： 见监理合同 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：                    ；

职 务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                    ；

关于监理人的其他约定：                 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）确定替代材料或工程设备的制造商、规格、型号和价格；

（2）提供相关法律法规规范依据及原始记录；

（3）对质量、数量、变更等进行鉴定。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   /     。

5.2 关于参建单位创建品质示范工程的奖励金额或比例的约定：   /     。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前 48 小时书面通知监理人 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行法律法规和宿州市关于安全文明施工的所有规定。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 执行法律法规和宿州市关于治安保卫的所有规定。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制，并指定应对突发事件的紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）符合地方行业管理部门管理规定；

（2）必须符合当前环保文明施工要求和宿州创建国家文明城市有关要求 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：      /      。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7日内。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5日内 。

7.2.2 因施工工期调整、征迁时序滞后等原因产生的费用调整金额或比例： /。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后、开工前 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /     。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后、施工前 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更而影响施工进度；②政策处理问题影响施工进度；③不可抗力，此延误工期须在在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期一天罚款 2000元，延期总天数超过总工期的三分之一，发包人有权清退承包人，所造成的一切损失由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：     /     。

7.5.3 不可抗力等原因导致工期延误

因极端恶劣天气等不可抗力以及重污染天气、重大活动保障等原因停工的工期顺延条款：   /  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：        /            。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件

（1） 施工期间阴雨天气，施工单位应充分考虑，因此造成的工期延误不顺延 ；

（2） 其他双方另行确定 ；

（3）  /   。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：      /     。

8. 材料与设备

8.1 材料与工程设备的保管与使用

8.1.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按有关规定执行 。

施工现场需要配备的试验设备： 按有关规定执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件：     /     。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：      /      。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 执行通用条款 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: ①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。②合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据。③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。注：以上重新组价的综合单价不能高于按安徽和宿州市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，并按中标时审定预算价和中标价间的下浮幅度下浮。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：      /        。

发包人审批承包人合理化建议的期限：     /      。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/   。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：       /       。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：            /           。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：   /  。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：    /    。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素。

风险费用的计算方法：      /      。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /       。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：       /        。

风险费用的计算方法：        /         。

风险范围以外合同价格的调整方法：            /           。

3、其他价格方式：             /

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：     /        。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按进度计量        。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   按进度计量        。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：            /              。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：            /             。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：            /           。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

已完竣工验收合格项目单项或累计达15万元，则上报采购人进行审计后，采购人支付至工程结算价的 97%,剩余 3%待项目质保期满后一次性付清（工程结算价=上报实际已完竣工验收合格工程审计价款*中标费率）

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 通用条款执行。

农民工工资保障金按有关文件规定执行 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：           /             。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：           /           。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：            /        。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：          /              。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：           /            。

（2）发包人支付进度款的期限：           /              。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：               /               。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：              /                。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：                /              。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后 7 天内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/ 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：          /             。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：      /       。

（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后 3 天内 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后 28 内 。

竣工结算申请单应包括的内容： 执行通用条款 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 收到竣工付款申请单 28 天内 。

发包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款申请单 28 天内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 四份 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷期满且工程竣工投产两年后 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到申请 28 天内。

（2）发包人完成支付的期限： 申请签发后 14 天内 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（1）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：审计价款的3%；

（2） / %的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定： / 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 见工程质量保修书 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24 小时内 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方另行确定 。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 双方另行确定 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 双方另行确定 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 双方另行确定 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 双方另行确定 。

（7）其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 双方另行确定 。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款执行 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /    。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 按通用条款执行 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1 种方式解决（注：招标人是行政机关的，应按《宿州市行政机关合同管理办法（试行）》宿政办秘【2016】29 号规定执行）：

（1）向 宿州 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 / 人民法院起诉。

第八章 磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

所投包号：

磋

商

响

应

文

件

供应商：                  （盖章）

年      月      日

一、磋商响应函

（采购人名称）：

根据贵方 （项目编号） 竞争性磋商公告，我们决定参加贵方组织的 （项目名称）   的采购活动。我方授权  (姓名和职务)   代表我方  （供应商全称）   全权处理本项目磋商的有关事宜。我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，总投标价费率为（小写）        %（费率报价最多保留至小数点后两位，超出部分舍去） 。合同履行期限：合同签订后1年（或累计结算金额达到本项目年度预算后，服务期结束，合同自动终止）。合同期满后，根据履约情况，在后续年度预算资金保障到位前提下，经合同双方协商一致，可续签下一服务年度合同，合同续签次数不超过2次，合同结算费率、服务内容与标准保持不变。

2、如我方中标，我方拟派        为本工程施工项目负责人，其施工项目负责人资格为    （专业）     级建造师。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按时完成项目的施工、安装、调试，并交付采购人验收、使用。

4、我方承诺，在磋商有效期内如果我方撤回磋商响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还磋商保证金的权利。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方提供以下开户行、账号，供结算货款（如果成交）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填写完整）：

供应商：                      （盖章）

法定代表人（签字或盖章）或代理人签字：

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：

二、项目要求响应情况表（服务类、工程类项目适用）

| 序号 | 磋商文件要求 | 供应商填写 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：

1、供应商必须将自己的服务真实、准确地填入“供应商响应情况”中，不得以“同左”或“同上”形式填写。

2、供应商必须根据自己所提供的施工或者服务与“磋商文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，不得出现通过改动磋商文件要求而使自己满足要求的情况。

3、如果供应商没有按前述要求去做，在项目评审中将可能被认为是未对磋商文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

4、本表填报顺序需按磋商文件“第三章第一大项”中的顺序填写。

三、商务要求响应情况表（通用）

| 序号 | 磋商文件要求 | 供应商填写 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：

1、供应商必须将自己的服务真实、准确地填入“供应商响应情况”中，不得以“同左”或“同上”形式填写。

2、供应商必须根据自己所投服务与“磋商文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，不得出现通过改动磋商文件要求而使自己的产品满足要求的情况。

3、如果供应商没有按前述要求去做，在项目评审中将可能被认为是未对磋商文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

4、本表填报顺序需按磋商文件“第三章第二大项”中的顺序填写。

四、本项目实施方案

（一）供应商或生产企业简介

（不超过1000字）

（二）本项目详细实施方案、售后方案等

（详细说明）

五、资格证明文件及其他重要资料

供应商必须提供下列文件：

- 营业执照

- 税务登记证

（三）法定代表人授权委托书（原件）

（采购人名称）：

本人       （姓名）      系       （供应商名称）    的法定代表人，现委托        （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改  （项目名称、项目编号）  磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：

身份证号码：

代理人（被授权人）签字：

身份证号码：

供应商名称：                        （盖章）

日      期：

（需附供应商法定代表人、被授权代表人身份证正反面扫描件）

| 被授权人身份证正面 | 被授权人身份证反面 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |

（四）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月      日

经营期限：

供应商纳税人识别号：

姓名：       性别：      年龄：         职务：       _

身份证号码：

系                         （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：              （盖章）

年    月    日

（五）磋商文件规定的其他材料

无行贿犯罪行为承诺函

本人郑重承诺：

本公司、公司法定代表人及拟派                                 项目（项目名称）的项目负责人均无行贿犯罪行为，愿意接受社会各界监督。

本公司、法定代表人及拟派项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

年     月    日

一、开标一览表

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商（盖章） |  |
| 法定代表人（签字或盖章）或 被授权人（签字） |  |
| 投标报价费率（大写） |  |
| 投标报价费率（小写） |  |

二、服务分项报价表（服务类、工程类项目适用）

| 序号 | 内容 | 总价 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟提供的服务或工程费用 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：本表应清楚地标明供应商拟提供的服务或工程费用等内容，其合计价格应与开标一览表中的总报价保持一致。

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称 ） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 项目经理无在建工程承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派                           项目的项目经理          （项目经理姓名），注册证号：                ，现阶段未担任其他在建（含中标/中签待建/工程已结束但未取得竣工验收报告/项目经理有已公示中标项目，虽已履行完变更手续但原项目未取得竣工验收报告）项目的项目经理。

我方对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺

供应商：                           （盖章）

法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）

次报价表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 磋商范围 |  |
| 磋商报价（费率） | 费率（大写）： （小写）： |
| 是否响应磋商文件的要求 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 备注 |  |

供应商：                                （盖章）

法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）

日期：      年      月       日

本表不需装订在响应文件中，请各供应商在评标委员会要求  次报价时填写并加盖单位公章后于规定时间内提交至代理公司邮箱1814497041@qq.com。☆

最终报价表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 磋商范围 |  |
| 磋商报价（费率） | 费率（大写）： （小写）： |
| 是否响应磋商文件的要求 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 备注 |  |

供应商：                                （盖章）

法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）

日期：      年      月       日

本表不需装订在响应文件中，请各供应商在评标委员会要求最终报价时填写并加盖单位公章后于规定时间内提交至代理公司邮箱1814497041@qq.com。☆